Autoevaluación

Definición Proyecto APT

Nombre: Millaray Ibarra Barrera

Profesor: Patricio Soto

Asignatura: PTY4614

Sección: 003D

Índice

Contenido

Abstract	3

Resumen	3

Descripción del Proyecto APT	4

Relación con Competencias del Perfil de Egreso	5

Relación con Mis Intereses Profesionales	6

Factibilidad dentro de la Asignatura	6

Objetivos del Proyecto	7

Propuesta Metodológica	8

Plan de Trabajo del Proyecto APT	9

Propuesta de Evidencias	10

Individual Conclusions	11

Reflection	11

Abstract

Level Up is an educational project designed to provide personalized learning through an interactive web platform. The tool allows students to perform activities tailored to their level and learning pace, receiving immediate feedback and gamified rewards that boost motivation and engagement. Teachers have access to dashboards to monitor individual and group progress, identify difficulties, and adjust teaching strategies based on results. Additionally, the platform collects useful data for evidence-based decision making. The project aims to reduce learning gaps, reinforce classroom content, and foster more autonomous and motivating learning experiences.

Resumen

Level Up es un proyecto educativo que busca ofrecer aprendizaje personalizado mediante una plataforma web interactiva. La herramienta permite que los estudiantes realicen actividades adaptadas a su nivel y ritmo de aprendizaje, obteniendo retroalimentación inmediata y recompensas gamificadas que incentivan la motivación y el compromiso. Los docentes cuentan con paneles de seguimiento que les permiten monitorear el progreso individual y grupal, identificar dificultades y ajustar las estrategias pedagógicas según los resultados. Además, la plataforma recopila datos útiles para la toma de decisiones basada en evidencia. Este proyecto tiene como objetivo disminuir brechas de aprendizaje, reforzar los contenidos del aula y promover un aprendizaje más autónomo y motivador.

Descripción del Proyecto APT

Level Up es una plataforma educativa web enfocada en personalizar la experiencia de aprendizaje de cada estudiante. Su principal objetivo es adaptar las actividades y recursos según el nivel y ritmo de cada usuario, promoviendo un aprendizaje más efectivo y motivador. Los estudiantes pueden realizar actividades diarias, recibir retroalimentación inmediata y obtener recompensas que incentiven su participación. Los docentes, por su parte, cuentan con paneles de control y reportes que permiten monitorear el progreso individual y grupal, asignar tareas, crear nuevas actividades y analizar el impacto de las estrategias de aprendizaje.

Funciones principales:

- Registro y autenticación de usuarios con perfiles diferenciados.

- Gestión de perfiles de estudiantes y docentes.

- Carga y administración de recursos educativos dinámicos.

- Actividades interactivas y gamificadas con seguimiento automático.

- Sistema de recompensas: puntos, medallas, niveles y ranking.

- Panel docente con reportes individuales y grupales.

- Gestión de roles y permisos para garantizar seguridad y control.

Restricciones:

- Alcance inicial limitado a la versión web de la plataforma.

- Dependencia de conexión a internet estable.

- Uso prioritario de tecnologías de código abierto para garantizar accesibilidad y facilidad de desarrollo.

El proyecto busca no reemplazar al docente, sino apoyarlo y complementarlo, brindando seguimiento, evidencias y motivación que faciliten la enseñanza personalizada y la toma de decisiones basada en datos.

Relación con Competencias del Perfil de Egreso

Level Up permite desarrollar y fortalecer competencias esenciales de la carrera, tales como:

- Gestión de proyectos informáticos: planificación de tareas, definición de cronogramas, seguimiento de actividades y control de riesgos.

- Levantamiento y análisis de requerimientos: identificación de necesidades de los usuarios, documentación de funcionalidades y definición de restricciones del sistema.

- Diseño y construcción de modelos de datos: creación de estructuras escalables que soporten el almacenamiento y análisis de información.

- Desarrollo de soluciones de software: implementación de backend, frontend y sistemas interactivos siguiendo buenas prácticas.

- Pruebas y aseguramiento de calidad: ejecución de pruebas unitarias, integración, rendimiento, usabilidad y seguridad.

- Comunicación efectiva: generación de documentación técnica, reportes claros y presentación de resultados a distintos actores del proyecto.

Además, el proyecto contribuye al fortalecimiento de competencias complementarias, como análisis de datos, liderazgo colaborativo y diseño de experiencias centradas en el usuario, todas relevantes para el desarrollo profesional.

Relación con Mis Intereses Profesionales

Mis principales intereses profesionales están centrados en la gestión de proyectos y el liderazgo de equipos. Aunque Level Up no es un proyecto estrictamente ágil, me permite practicar competencias clave para lograr mi meta.

- Coordinación de tareas y seguimiento de objetivos, monitoreando el progreso del desarrollo y los resultados de los usuarios.

- Resolución de problemas y toma de decisiones, ajustando funcionalidades según necesidades detectadas y feedback recibido.

- Comunicación y liderazgo colaborativo, interactuando con docentes y potenciales usuarios para entender sus necesidades y validar soluciones.

Además, el proyecto permite representar y validar a las personas como usuarios, al centrarme en su experiencia y dificultades, lo que refuerza mi interés en cuidar al equipo y a los usuarios, y en fomentar un ambiente de trabajo motivador y empático.

Factibilidad dentro de la Asignatura

Level Up es viable dentro de los tiempos y recursos disponibles en la asignatura por las siguientes razones:

- Cronograma detallado, que distribuye actividades en fases de planificación, análisis, desarrollo, pruebas y despliegue.

- Recursos tecnológicos accesibles, incluyendo Django, SQLite, HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap, además de plataformas de colaboración como GitHub y Teams.

- Alcance definido mediante un MVP, asegurando funcionalidades clave: autenticación, actividades interactivas, sistema de recompensas, panel docente y reportes.

- Identificación y mitigación de riesgos, incluyendo retrasos, errores de integración, problemas de rendimiento y seguridad, con estrategias como revisiones iterativas, control del alcance y pruebas tempranas.

Estas condiciones garantizan que el proyecto sea realizable dentro de la asignatura y que permita cumplir los objetivos planteados de forma efectiva y medible.

Objetivos del Proyecto

El proyecto Level Up busca crear una plataforma educativa web gamificada que facilite el aprendizaje personalizado y motivador para estudiantes de educación básica. Sus objetivos son:

- Desarrollar un MVP funcional: Esto va a permitir que los estudiantes accedan a actividades adaptadas a su nivel y ritmo de aprendizaje, con seguimiento automático de su progreso.

- Proporcionar herramientas a docentes para monitorear el desempeño individual y grupal, identificar dificultades y ajustar estrategias pedagógicas basadas en datos.

- Garantizar calidad técnica mediante criterios de rendimiento, disponibilidad, seguridad y compatibilidad multiplataforma, asegurando una experiencia confiable y fluida.

- Validar la solución con pruebas exhaustivas de funcionalidad, usabilidad y seguridad, incorporando retroalimentación para mejorar la experiencia de usuario y la confiabilidad del sistema.

- Fomentar la motivación de los estudiantes mediante gamificación, con recompensas, medallas y niveles que incentiven la participación activa y el aprendizaje autónomo.

Estos objetivos permiten que Level Up combine innovación tecnológica y enfoque pedagógico, ofreciendo una herramienta que apoya tanto a estudiantes como a docentes de manera efectiva y práctica.

Propuesta Metodológica

El desarrollo de Level Up seguirá un modelo en cascada, que permite organizar las actividades de forma secuencial y controlada, asegurando que cada fase se complete antes de pasar a la siguiente.

- Fase de Análisis: Se identifican las necesidades de estudiantes y docentes, se documentan los requerimientos funcionales y no funcionales, y se evalúan riesgos técnicos y operativos.

- Fase de Diseño: Se crean diagramas de arquitectura y base de datos, prototipos UX/UI y diseños de las funcionalidades principales, asegurando una experiencia intuitiva y atractiva.

- Fase de Desarrollo: Implementación del backend con Django y SQLite y del frontend con HTML, CSS y JavaScript (Bootstrap), integrando módulos de autenticación, actividades interactivas, recompensas y panel docente.

- Fase de Pruebas: Ejecución de pruebas unitarias, de integración, rendimiento y usabilidad, detectando errores y ajustando funcionalidades para garantizar calidad y confiabilidad.

- Fase de Despliegue: Implementación del MVP en un entorno de producción, monitoreo inicial, documentación técnica y entrega final del proyecto.

Esta metodología permite controlar avances, validar resultados continuamente y asegurar que la plataforma cumpla con los objetivos educativos y técnicos del proyecto.

Plan de Trabajo del Proyecto APT

El plan de trabajo organiza el proyecto en cinco fases principales, con actividades específicas y tiempos definidos:

- Planificación - 11/08 - 29/08

Definición de objetivos, alcance, cronograma, análisis de riesgos y documentación inicial.

- Análisis y Diseño - 01/09 - 08/09

Diagramas, modelado de casos de uso, prototipos UX/UI y revisión de requerimientos.

- Desarrollo - 09/09–28/10

Implementación de autenticación, perfiles, actividades, recompensas y panel docente.

- Pruebas y Ajustes - 29/10–11/11

Pruebas unitarias, de integración, rendimiento y usabilidad; corrección de errores.

- Despliegue y Cierre - 12/11–17/11

Implementación del MVP, monitoreo, documentación final y presentación del proyecto.

Este plan permite organizar las actividades de manera eficiente, asegurar que se cumplan los objetivos y facilitar la gestión del tiempo y los recursos durante toda la asignatura.

Propuesta de Evidencias

Para demostrar el cumplimiento de los objetivos y la correcta ejecución del proyecto Level Up, se propone generar evidencias claras y verificables en cada fase:

- Repositorio en GitHub: Registro completo del desarrollo, incluyendo commits, ramas y control de versiones, que evidencie el progreso y la organización del trabajo.

- Documentación técnica: ERS, diagramas de arquitectura, modelos de datos y prototipos UX/UI, que respalden el análisis y diseño del sistema.

- Módulos funcionales: Implementación de autenticación, gestión de perfiles, actividades interactivas, recompensas y panel docente, demostrando la funcionalidad del MVP.

- Plan de pruebas y resultados: Registro de pruebas unitarias, de integración, rendimiento y usabilidad, con métricas que validen calidad, seguridad y experiencia de usuario.

- Demo final y bitácora de avances: Presentación del sistema funcionando y registro de mejoras implementadas, evidenciando el proceso iterativo de desarrollo y ajuste.

Estas evidencias permitirán validar el logro de los objetivos del proyecto y ofrecer información concreta para retroalimentación académica y profesional.

Individual Conclusions

The Level Up project represents an innovative educational solution that combines technology and pedagogy to enhance student motivation and learning outcomes. The platform enables:

- Continuous monitoring of student progress and the ability to adjust educational strategies accordingly.

- Provision of tools for teachers to make data-driven decisions.

- Assurance of technical quality through rigorous testing and adherence to best development practices.

- Encouragement of active participation and autonomous learning through gamification.

The defined scope, work plan, and methodology ensure the feasibility of the project within the course timeline and resources, while also fostering the development of key professional competencies such as project management, requirements analysis, software development, and effective communication.

Reflection

Developing Level Up allowed me to reflect deeply on the importance of integrating technology effectively in education. During the process, I learned to balance pedagogical goals with technical feasibility, prioritizing the creation of a functional MVP that can be iteratively improved based on feedback.

Additionally, this project strengthens my skills in project management, requirements analysis, user experience design, and software development, bringing me closer to my professional goal of working in EdTech and managing technology teams. I have realized that supporting team members, understanding their challenges, and validating their contributions is essential for collaborative success.

In conclusion, Level Up is not only an academic project but also an opportunity to apply my knowledge, explore innovative solutions, and make a tangible impact on education while developing professional skills that will be valuable in my career.